常 州 市 建 设 工 程

施 工 招 标 文 件

项目名称：金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目

招 标 人：常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会

招标代理人： 江苏中和信工程咨询有限公司

发 放 时 间：   2022   年  04   月

# 目 录

目 录	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	8

第三章  合同（格式）	18

第四章  评标方法	28

第五章  投标文件(格式)	29

# 第一章  招标公告

1.工程名称：金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目

2.招标人：常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会

3.工程概况：

（1）工程地点：仙姑村；

（2）质量等级要求：合格；

（3）施工工期：20日历天；

（4）项目内容：工程量清单范围内的所有内容；

（5）项目预算：本项目招标预算约19万元；

4. 投标人资格要求：

（1）投标人应具备的条件：市政工程三级（含）以上资质及企业安全生产许可证；

（2）项目负责人应具备的条件：市政工程二级建造师（含）以上资质及安全考核B证；

（3）法律、法规规定的其他条件。

5.公告发布时间：2022年04月20日至2022年 04月22日；

7.投标报名及招标文件的获取

（1）凡有意参加投标者，请于2022年04月20日至2022年04月22日上午8：30~11：30时，下午13：30~17：30 时到江苏中和信工程咨询有限公司（常州市金坛区南环一路峨嵋菜场4楼938-402号）报名并购买招标文件（节假日除外）。

（2）报名时需递交以下资料：

a、常州市建设工程投标报名申请书；

b、法定代表人资格证明书及本人身份证；或法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

c、企业法人营业执照；

注：报名材料必须按上述顺序提供叁套复印件（加盖公章）装订成册，并提供原件备查，在报名时一次性递交，在规定报名时间段后不再接受补充资料（未能按要求提供以上资料的，招标人将拒绝其报名）。

（3）本次招标不接受邮购招标文件。

（4）材料携带不全或有瑕疵的，招标人将不予接受报名。

（5）本工程采用资格后审的方式。

8.确定投标人的方式：报名合格者全部入围。

9.投标保证金：投标人在投标截止时间前，向指定帐户缴纳投标保证金：人民币叁仟元整，投标保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。

收款单位:江苏中和信工程咨询有限公司金坛分公司

开户银行：中国建设银行金坛金沙支行

帐号：32050162646000000026

10.开标时间、地点：

（1）开标时间： 2022年05月10日下午14:30;

（2）开标地址： 常州市金坛区市民中心C栋 0504开标室（常州市金坛区金山路168号）。

11.付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的50%；工程经审计后付至审定价的80%；审计满一年付清余款。

12.本工程评分办法：单因素方法二，具体详见招标文件。

13.代理机构：江苏中和信工程咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标代理事宜。

14.招标文件售价300元（现金缴纳），招标文件售出，概不退换。

15.疫情防控措施

（1）所有参与开评标活动的人员应佩戴口罩，做好手部卫生消毒，向场地管理人员出示有效身份证及“健康码”，配合现场工作人员做好体温检测、扫码核验、信息登记等工作。

（2）除投标供应商法定代表人或其授权代表，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

（3）对于参与开评标活动的投标供应商，应如实填写《疫情期间参与招投标活动开评标人员健康信息登记表》相关内容并加盖单位公章。凭《疫情期间参与招投标活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能有序进入开评标场所。

| 招标人：常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会 | 招标代理：江苏中和信工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：仙姑村村民委员会 | 地 址：常州市金坛区南环一路峨嵋菜场4楼938-402号 |
| 联系人：曹先生 | 联系人：何女士 |
| 电 话：18896648777 | 电 话：0519-82300799 |

附件：

常州市建设工程投标报名申请书

（招标人）：

根据贵单位               招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名，且拟派        为本工程的项目负责人，特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

（1）我单位本次报名的项目负责人均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；

（3）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

- E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年   月   日

《疫情期间参与招投标活动开评标人员健康信息登记表》

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | £招标（采购）人代表 □招标代理 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 £是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 申报单位（公章）： 日期： |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 工程名称 | 金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会 |  |  |
| 建设地点 | 金坛区仙姑村 |  |  |
| 联 系 人 | 陈先生 | 联系电话 | 18896648777 |
| 招标方式 | 公开招标 | 投标保证金 | 叁仟元整 |
| 招标范围 | 工程量清单范围内的全部工程 |  |  |
| 投标人资格要求 | 详见招标公告 |  |  |
| 招标控制价 | 184418.40元（投标单价超过控制单价及投标总价超过控制总价的作无效投标处理） |  |  |
| 招标工期 | 20日历天 | 质量要求 | 合格 |
| 现场踏勘 | 投标单位自行踏勘 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 45 日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 一式肆份，正本壹套、副本叁套。密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标时间截止后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。 注：身份核验时必须提供授权委托书（除投标书中另单独提供一份）及本人二代身份证，否则投标人将拒绝其投标。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交地点：常州市金坛区市民中心C栋 0504开标室 地址：常州市金坛区金山路168号 投标截止时间：2022年05月10日 下午14:30时 |  |  |
| 开 标 | 地点：常州市金坛区市民中心C栋 0504开标室（常州市金坛区金山路168号） 时间：2022年05月10日下午14:30时 |  |  |
| 评标办法 | 单因素方法二，详见第四章：评标方法 |  |  |
| 资格审查 | 本项目采用资格后审形式，资格审查资料如下： （1）营业执照正本或副本、资质证书、安全许可证； （2）拟任建造师注册证书； （3）由行政主管部门颁发的项目经理安全生产考核合格证书（B证）； （4）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书； （5）法定代表人或委托代理人身份证； （6）投标保证金银行电子汇款相关凭证复印件（加盖投标人公章） 注： ①本项目不接受联合体投标。 ②上述资料必须另行提供叁套复印件（并加盖单位公章）装订成册，装订成册的资格审查材料需与资格审查材料的原件（或公证件）密封在同一档案袋中，以上（1）（2）（3）项材料的原件，如有二维码可提供打印件加盖公章作为原件密封，在投标截止时间前随同投标文件一并提交进行核查，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理。投标时间截止后不再接受补充资料。 ③本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位证明的原件。 |  |  |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的50%；工程经审计后付至审定价的80%；审计满一年付清余款。 |  |  |
| 履约保证金 | 合同价的10%，竣工验收合格30日内无息退还。（中标单位支付） |  |  |
| 技术服务费 | 技术服务费为3000元，由中标单位支付，请投标单位投标报价时自行考虑。中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。若中标单位未按要求支付技术服务费，招标人将取消其中标资格。 |  |  |

## 一、总    则

（一）工程概况：

1、招标范围

工程量清单范围内的全部工程 。

2、现场施工条件

(1)建设用地面积           已批准             ；

(2)场地拆迁及平整情况  已具备施工条件              ；

(3)施工用水、电  由中标单位装表计量 ，中标人按规定缴纳费用，上述费用应考虑在投标报价中；

3、工程资金来源           自筹            。

4、工程资金落实情况       已落实          。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

（三）本工程不接受联合体投标

## 二、招  标  文  件

（四）招标文件的组成

- 招标文件包括本文件及所有按第（五）、第（六）条发出的修改澄清通知。

- 投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（五）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列第_(1)_种方式：

(1) 投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后_2 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

(2) 投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后_2_日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，工程量清单数量如有误，招标人将在发出中标通知书后进行修正。

2、所有问题的解答，将在 2 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期 1 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交

投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以后发出的通知为准。

## 三、投  标  报  价

（七）投标报价

- 本工程的投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等。

- 本工程投标报价的编制：投标人应按照招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致（投标人自行补充的措施项目除外）。

- 投标人应根据招标文件的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。

- 投标人的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

- 其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

6、 工程中的材料：①甲供材、暂定价的材料按给定的价格进行报价否则为废标。 ②有指定品牌的，按其品牌进行报价。 ③其它材料由乙方自行报价。

7、不可竞争费的计取按常建2014第279号文件规定执行。

## 四、投标文件的编制

（九）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件、工程量清单、标前会纪要及招标文件修改通知的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的委托书（开标时委托人另行随身携带一份原件核验身份）

- 报价汇总表

- 工程量清单报价表（详见招标文件要求）

（十）投标担保

1、本工程投标担保方式采用:  履约保证金

2、投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。

3、投标保证金可采用以下方式缴纳：  银行电汇或转帐

4、投标保证金不计利息。

(十一) 勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十二）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

## 五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志

1、授权委托人必须携带本人第二代居民身份证原件和法人授权委托书原件（除投标书中另外单独提供一份）准时参加开标会议，否则招标人将拒绝其投标。

2、密封：投标人必须按前附表要求的份数将投标文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章（或签字）。

3、标志：投标人应在投标文件封袋上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上都必须写明招标人名称、工程名称和标段名称以及投标人的名称。

未按上述规定编制、密封、标志、盖章、签字所递交的投标文件招标人有权拒绝接受标书。

（十四）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十五）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（十四）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 六、开    标

（十六）开标

1、开标时间和地点见前附表。

2、开标由招标人或其委托的招标代理机构人员主持，邀请所有投标人参加。

3、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，投标单位的授权委托人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。采用综合评分法时还将同时宣读所有投标人参与评分所报的企业及项目经理业绩内容。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、投标人或其委托代理人必须在会议签到薄签名。

6、投标人或其委托代理人必须参加询标，通知询标15分钟以内必须到达询标现场，否则作“认可评标委员会所作出的决定”处理。

5、开标时，投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

- 逾期送达或未送达指定地点的；

- 未按照招标文件的要求予以密封的；

- 未按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保函的；

- 未提供法人证明和有效身份证明的；

- 未提供授权委托书和委托人身份证明（第二代身份证原件）的；

- 未参加开标会议的；

- 提供材料有瑕疵的。

## 七、评   标

（十七）评标

1、评标按照下列程序进行：

（1）组建评标委员会和清标工作组；

（2）评标准备及清标；

（3）初步评审；

（4）详细评审

（5）推荐中标候选人，撰写评标报告

（十八）清标

1、组建清标工作组

（1）清标工作组由建设单位确定的本工程评标委员会经济类、技术类专家组成。

（2）清标工作组应当遵守法律、法规、规章关于评标工作原则、评标保密和回避的规定。

2、清标工作的主要内容包括：

（1）按照投标总价的高低，对投标文件进行排序；

（2）根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

（3）按照招标文件的规定的方法和标准，对投标报价进行换算；

（4）对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

（5）根据本招标文件规定的标准，审查并列出过高和过低的投标价格；

（6）形成书面的清标情况报告。

（十九）评标活动

1、评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。

2、本工程采用下列第    （3）   种方式进行评标。

（1）经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评分法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

（3）具体细则为：详见第四章评标方法。

3、本工程过高或者过低的投标价格的具体标准为下列第  （3） 种方式：

（1）以招标人设定的招标控制价为标准；

（2）以建设行政主管部门或者有关行业协会公布的信息指导价的一定幅度为标准；

（3）以投标人投标价格的平均值的一定幅度为标准；

4、过低的投标价格，评标委员会应当对与该价格相关的下类因素进行重点分析：

(1）工程内容是否完整；

(2）施工方法是否正确；

(3）施工组织和技术处理是否合理、可行；

(4）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

(5）是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定的价格材料是否合理；

(6）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力

投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者不能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据。

5、评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标价格与下列相应价格中的最高价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：

(1）建设行政主管部门或者有关行业协会公布的信息指导价；

(2）所有投标人相应投标价格中的平均价；

所有合价差和单项费用差的总计金额大于投标文件列明的利润总额的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，其投标文件无效。

评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的过低的投标价格而认定投标文件无效。

7、评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

8、在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

评标委员会完成评标后，应当拟订一份“标价比较表”或者“综合评估比较表”，连同书面清标情况报告和评标报告提交招标人，并抄送监督机构。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出说明并记录在案。

9、评标委员会应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审中要求投标人补正。

（二十）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会在评审过程中将对投标报价进行校核，并对有算术上的和累加运算上又差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

（2）当综合单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以综合单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以标出的总价为准，并同时对综合单价予以修正。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（5）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

3、评标委员会按照上述规定的原则，要求投标人对相关内容进行澄清、说明或者补正、修正的，投标人应当按照要求进行澄清、说明或者补正、修正；投标人拒绝的，评标委员会可以否决其投标。

（二十一）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十二）在评标过程中，废标的认定：

1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2、在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理

（二十三）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8．明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9．投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

10．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11．改变招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量；

12．改变招标文件规定的暂估价、暂列金额或不可竞争费用的；

13．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

14．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

15．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

16．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

17. 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

18. 法律、法规规定的其他废标情形或本招标文件规定的其他废标情形。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

评标委员会应当依据法律、法规和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。法律、法规招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审中要求投标人补正。

（二十四）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

## 八、授  予  合  同

（二十二）中标

- 确定中标单位后，招标人将进行中标公示，公示三天，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

- 中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

（二十三）合同签订

- 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

- 开标结束后，中标单位在签订合同前需缴纳履约保证金为合同价的10%，竣工验收合格后30日内无息退还。

3、 若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金（银行保函）。

# 第三章  合同（格式）

（GF—2017—0201）

- 建设工程施工合同

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目负责人 |  |
| - 施工单位 |  |
| - 施工工期 |  |
| - 工程地点 |  |

- 国家工商行政管理局

- 中华人民共和国建设部 制定

- 合同协议

第一部分   协  议  书

发包人（全称）：  常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程内容 ：  工程量清单及施工图范围内的工程

资金来源： 自筹

二、工程承包范围： 详见工程量清单。

三、合同工期

开工日期： 2022年   月     日     竣工日期：2022年    月     日

合同工期总日历天数： 日历天

四、质量标准：          合格

五、合同价款

金额（大写）                        （人民币）

￥:                     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年     月      日

合同订立地点：常州市金坛区薛埠镇仙姑村村民委员会

本合同双方约定       签字盖章         后生效。

### 第二部分 通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中的《通用条款》。

### 第三部分 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用 其他 语言文字

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规、规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《江苏省土地开发整理项目实施管理办法》等现行法律、法规、规范性文件。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：            。

发包人提供标准、规范的时间：   发包人不提供，由承包人自行购买。

国内没有相应标准、规范时的约定：        /

3.图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工令签发日提供图纸贰套。

发包人对图纸的保密要求： 未经发包人同意不得复制及向承包人以外人员泄露有关图纸内容 。

使用国外图纸的要求及费用承担：     /

二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名：              职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量控制与检验、工程进度和投资控制与监督、信息与合同管理、施工组织的协调主持权、工程量签证与否决权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及工程造价的签证、施工中对增加工程造价和延长工期的建议、开工令、停工令、复工令。

4.2发包人派驻的工程师

4.2.1项目管理工程师姓名：              职务：项目负责人  职权：施工现场组织协调 、工程质量和工程计量复核否定权。

4.3 不实行监理的，工程师职权：     ／

5.项目负责人

姓名：                    职务： 项目负责人

6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：满足施工进度要求。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时、施工用电用水由承包人自行解决，水电费用已包含在投标报价中，由承包人装表计量，发包人不另行支付。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：             /

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：                  /

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /

(6)水准点与坐标控制点交验要求：按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，并附书面记录。

(7)图纸会审和设计交底时间：合同生效一周内

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款

(9)双方约定发包人应做的其它工作：另行协商

6.2 发包人委托承包人办理的工作：届时由发包人委托。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

a、每月25日前应根据施工网络总进度计划编制下月进度计划、材料进场计划及用款计划。

b、施工过程中每月28日以前提供本月25日前已完且经监理工程师检验合格的工程量清单，并按规定格式编制月进度支付报表交监理工程师审查。

c、每月28日前应提供本月工程计划执行情况报告，如进度滞后应提供所采取的赶工措施。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

提供和维修施工现场围栏、看守和警卫等，非夜间施工使用的照明由承包人负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：          /

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守交通、环卫、城管等部门的管理，按规定办理承包人应办的相关手续。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自行承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、古墓的保护要求及费用承担：施工中如发现地下管线等，承包人应采取有效措施进行保护不得破坏并及时上报发包人，否则承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的后果。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按有关规定，文明施工，保持场地整洁卫生。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：另行协商。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

合同签订后5日历天内向发包方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划2份，发包方5天内予以确认或要求承包人进行修改，经确认后，承包人应于2天内提供正式的施工组织设计（施工方案）2份、进度计划2份给发包方，因施工方原因未及时提供合格的施工组织设计（施工方案）和进度计划而造成损失的，由承包人承担。

监理工程师确定的时间：收到后5天内。如逾期未确认也未提出意见，则视为认可。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：      /

9.工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：

如遇下列情况，经监理工程师签证后，工期相应顺延：

（1）不可抗力的因素而延误工期。

四、质量与验收

10.必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、建设标准施工，无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

对质量的其它约定:

（1）本工程质量要求：合格等级，达不到质量目标等级的部位必须无条件返工，承包人承担返工的全部费用，并承担质量责任和经济责任。一次性验收不合格，除由承包人承担返工损失外，经重新验收达到标准的，承包人承担合同总价1%的违约金。二次核验不符合质量要求是由承包人原因引起的，除由承包人承担返工损失外，经重新验收达到合格标准的，按合同总价2%扣承包人违约金。

11.隐蔽工程和中间验收

承包人应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方。

11.1双方约定中间验收部位：对于关键工序、重点环节的验收由发包人组织，监理、设计等单位组织验收。验收不合格不得进入下道工序。

五、安全施工

12、执行安全生产的相关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。必须达到市级文明工地，安全率100%，施工期间承包人应加强施工管理，防止安全事故发生，如发生施工安全事故，所产生的责任和经济损失由承包人承担。

六、合同价款与支付

13.合同价款及调整

13.1本合同价款采用：固定全费用单价（中标全费用单价）乘以工程量清单中的工程量  方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：合同约定开、竣工期间的市场风

险、材料价格波动、政策性调整等风险。

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件相关条款执行。

13.2双方约定合同价款的其他调整因素：

中标后按招标文件和设计图册及工程量清单要求，为实施工程内容的全部费用，除发生下列二项原因可按实际发生情况调整外，其它一概不得调整：

1、施工过程中，因设计变更而引起工程增减，经发包人及监理单位签证，其单价按投标文件明确的相应子目的价格不变，总价相应调整；投标文件中没有明确的相应子目时，按双方协商的价格调整。

2、施工过程中，因发包人要求而发生的材料品种、规格、型号、质量等级改变，材料价格经发包人核准，允许按实际价格调整，其余不予调整。

14.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/

15.工程量的确认

15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：当月28日前提交当月25日前已完成且经监理验收合格的工程量。

16.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的50%；工程经审计后付至审定价的80%；审计满一年付清余款。

七、材料设备供应

17、一般约定

17.1 本工程使用的材料均由承包人采购。质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范，并经监理和发包人的书面认可。

17.2承包人采购的材料、设备、构配件、半成品必须附有产品合格证才能用于工程；

17.3承包人按现行验收规定对材料进行检验；

17.4材料符合以上条件，但一方认为另一方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，其复验费由供应方承担。

17.5对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方、监理签证后，方可用于工程。

17.6承包人所有材料进场前必须经监理、发包人认可并抽检合格后方能进场使用，一旦发现未经监理、发包人认可而擅自使用，则材料清退出场并承担相关损失。

18.发包人供应材料设备:  /。

19.承包人采购材料设备

19.1承包人采购材料设备的约定：

承包人自行采购的材料，质量必须符合设计、相关标准、规范及有关规定的要求。

八、工程变更

20、工程确需变更的，须及时经监理、发包人审核确认后，按项目管理规定要求上报审批，否则不予结算。

九、竣工验收与结算

21.竣工验收

21.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收前按发包人要求提供贰套。

21．2中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

双方约定的其他事项：

（1）工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收报告，由发包人组织相关单位进行初验，验收期间不做工期累计。工程竣工验收合格，则承包人提交竣工报告的当天即为竣工交付日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。

（2）发包人在收到完整的竣工资料和竣工验收报告后，应在2周内组织县（市级 ）自验，并在自验后8天内给予批准或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成增加的费用。

（3）发包人代表在收到完整的竣工资料和竣工验收报告后，在2周内无正当理由不组织自验，或在自验后8天内不予批准且不提出修改意见，可视为竣工验收报告已被通过自验。

对竣工资料的有关约定：竣工后30天内，承包人应提交2套符合档案管理要求的竣工资料，因编制竣工资料发生的费用由承包人承担。如因承包人原因未能及时提交的，按日向发包人支付合同价0.2‰的违约金，限额为合同价的1%，但如因承包人未及时提交竣工资料而给发包人造成其它损失的，由承包人承担。

十、违约、索赔和争议

22.违约

22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：  /

22.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：未达到合同工期要求的（非承包人原因除外），每拖延一天，承包人承担 1000元/天的违约金，以合同总价的20%为限。因工期延误造成发包人其它损失的，发包人有权要求承包人赔偿。两次延误工期的，发包人有权解除本合同，承包人应在收到解除通知后立即清场，并按已完成工程价款的30%向发包人支付违约金。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：执行专用条款四、质量与验收10.(4)

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）凡因承包人责任未按合同工期竣工交付工程，造成实际工期超过合同工期，则按本合同专用条款“22.2”条第一款执行。

（2）在施工合同履行过程中，如承包人由于资金问题无法满足工程进度要求时，发包人将提前30天通知限期改正，如仍不满足要求，发包人有权终止施工合同，除没收承包人履约保证金外，承包人还应承担由此造成的经济损失。

（3）合同履行过程中，承包人由于资金问题发生中途停工，则发包人有权终止合同，除没收承包人履约保证金外，承包人还应承担由此造成的经济损失。

（4）若承包人原因造成质量不符合要求，发包人可以要求承包人承担违约责任，并赔偿相应的经济损失。

（5）承包人应重视施工现场的管理工作，注重施工及安全设施的投入及人员素质的培训和教育，科学组织，文明施工，杜绝施工安全事故。若因管理不善造成安全事故，应追究承包人相应的责任，并承担由此造成的经济损失。

（6）承包人擅自更换现场负责人或现场负责人不能按时到位，将按违约处理，具体处罚如下：合同实施期间，现场负责人应常驻现场，按发包人要求进行考勤，保证施工日在现场时间不少于8小时，如现场负责人有特殊情况，应经项目管理单位批准，否则缺勤一天承包人交发包人罚款人民币壹仟元。现场负责人应出席工地各种例会，如未经允许发现缺席一次，罚款人民币伍佰元。

本工程中标的现场负责人不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同。如确有特殊原因需更换现场负责人，需承担违约金10万元并经发包人同意(意外事故、突发重病等发包人认可的特殊原因除外)，且更换后的现场负责人资历条件不得低于原中标现场负责人，且符合招标文件相关要求。

（7）现场配套的各专业人员按投标承诺应到位，并持证上岗，不得无故调动，确实需要更换的须经项目管理单位批准。无故更换者按每员3000元处罚。按时到岗，做好考勤工作，如无故缺勤者每次按人民币200元处罚。

（8）在施工合同履行过程中，承包人必须保证施工人员的工资及时发放。情节特别严重的（恶意拖欠），发包人有权终止合同，除没收承包人履约保证金外，承包人还应承担由此造成的经济损失。

（9）在施工合同履行过程中，承包人必须严格落实安全措施，设立专职安全员，消除施工过程中的可能存在的安全隐患，如由于管理不善、措施不力由此造成的安全事故均由承包人负责。

（10）若施工过程中，承包人破坏地下管线等，按有关法律、法规规定进行处罚。

23.争议

23.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

如双方发生争议，请工程所在地主管部门调解，在一方提出调解要求后10天内，双方应保证合同的继续执行。主管部门10天内不能作出调解，任何一方可在10天后向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

十一、其它

24.工程分包

24.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许非法转包、违法分包。对于零星、辅助工程按规定必须经发包人同意分包。

25. 不可抗力

25.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行_

26.保险

26.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：  /  发包人委托承包人办理的保险事项：  /

(2)承包人投保内容：按相关规定自行投保，费用由承包人承担。

27.担保

27.1本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：    /

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签订前，中标人

必须向招标人提交工程中标价10%的履约保证金作为履约担保。

(3)双方约定的其他担保事项: ：另行协商。

28.合同份数

28.1双方约定合同正副本份数：正本贰份，副本陆份共计捌份。

29.补充条款：

（1）承包人应根据有关国家标准或施工规范要求的检验项目进行检验，对检验中发现材料质量问题材料的检验费用由承包人承担。

对可能影响工程质量和使用功能的劣质材料，承包人应拒绝使用，若发包人强行要求承包人使用的，由发包人承担由此造成的工程质量和安全责任。

（2）施工期间出现质量事故，如果承包人无力修复，或者总监理工程师考虑工程安全，要求承包人紧急修复，而承包人不愿或不能立即进行修复时，发包人有权雇用其他人完成修复工作，所支付的费用从承包人处扣回。

（3）因（2）条原因终止合同的，承包人只能收取实际完成工程的直接费及税金，不得计取其它费用；

（4）因（2）条原因终止合同给发包人造成其它损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿。

（5）在合同履行过程中，承包人应主动做好上下及横向部门的协调，积极配合有关方面处理好相关矛盾，保证工程顺利进展，工程交付使用后，承包人应按工程质量保修规定及时做好质量返修工作。

（6）工程竣工一个月内提供竣工报告和竣工资料，并将竣工结算以及相关资料送至发包人。

（7）承包人必须遵守发包人、监理单位发布的各项管理规定。

（8）合同签订后，按照监理单位签发开工令一周内必须进场施工，否则投标保证金不予退还并取消其中标资格，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。（非承包人原因造成不能按时进场施工的除外）。

（9）其他未尽事宜双方协商一致后另行签订补充协议。

（10）招标文件、会议纪要、投标函及相关补充文件等为本合同的组成部分。

| 发包人（公章）： 住所： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 日期： 年 月 日 | 承包人（公章）： 住所： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 日期： |
| --- | --- |

- 评标方法

一、评标细则

（1）技术标:（不需要）

（2）商务标评审：

1. 符合性审查，确定有效投标报价。

2. 凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求，并且在招标控制总价以下的投标报价均为有效投标报价。高于招标控制价的投标报价为废标。

3. 投标报价总价得分（100分）：

方法二：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A），招标控制价为B，则：评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2 ，Q2=1-Q1, Q1、Q2 取值一般均应≥15%（Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%）；K1 的取值范围为 95%、96%、97%、98%；K2 的取值为100%。Q1、K1值在清标后由投标人推选的代表随机抽取确定。等于评标基准价得最高分（100分），并以此为基准价确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6分。[中间用插入法，计算过程及结果保留至小数点后第二位（小数点后第三位四舍五入）]。

（3）定标

（1）各投标单位最终得分=投标报价总价得分；

（2）在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人。

（3）如有两家或两家以上投标单位得分相同且为最高分，则确定投标报价低的单位为第一中标候选人，若报价也相同，则由招标人抽签确定第一中标候选人。

注：开标、评标、定标流程

承包人员身份核验--投标文件密封检查--投标文件唱标--资格审查、清标--评分办法及相应系数抽取--定标。

# 第五章 　投 标 文 件(格式)

（封面）

工程

施 工 投 标 文 件

投  标  人 (章)

法定代表或

委托代理人(签章)

日期：        年        月        日

目录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、报价汇总表

五、工程量清单报价表

## 一、投标函

- 投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了　　　     　(项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)　　　　元(￥　　　元)的投标总报价，工期：     日历天。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　  。

2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.投标保证金，报名时已缴纳。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.　　　　　　　　　　　(其它补充说明)。

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　　月　　日

- 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

- 四、报价汇总表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标价 |  | 施工工期 |  |
| 质量等级 |  | 项目经理 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

日期：    年      月    日

五、全费用清单报价表（详见附件）