东城街道农村道路维修工程控制价编制说明

一、工程概况

本工程为东城街道农村道路维修工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据

1、根据建设单位提供的图纸及相关设计施工规范编制清单。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》等；费用定额参见苏建价〔2016〕154号及常建〔2016〕94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(一般计税)、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告[2019]第19号文、省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知苏建函价[2022]333号。

4、材料价格参照2022年12月份常州工程造价信息价计入,12月份常州工程造价信息没有的参照11月份信息价和市场询价计入（均为除税价）

5、人工费按苏建函价[2022]379号文执行。

- 三、做法说明：

- 1、新建水泥路（部位：王锁才处水泥路长160m，宽2.5m）：基底处理，10cm碎石垫层，18cmC30水泥混凝土（含模板、养护、刻痕、锯缝）；

- 2、错车道（部位：洪家路往北至砚池村道路，洪家路往北200m、320m、650m，3处共计200㎡）：清表除杂，素土夯实，10cm 碎石垫层，18cmC30水泥混凝土（含模板、养护、刻痕、锯缝）；

- 3、水泥路破损维修（部位：砚池村破损水泥路面维修，长500m，宽2.7m）：基底处理，10cm碎石垫层，18cmC30水泥混凝土（含模板、养护、刻痕、锯缝）；

- 4、具体施工位置以建设单位及设计确认为准；

- 5、现状情况：